RANGOVŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO STANDARTAS

- TIKSLAS IR TAIKYMO APIMTIS

  - Rangovų darbų organizavimo standarto (toliau – Standartas) tikslas – nustatyti vieningus Rangovų darbų organizavimo Bendrovės teritorijoje ir patalpose reikalavimus, Rangovų atsakomybės ribas ir šalių įsipareigojimus darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau – DSS), gaisrinės saugos (toliau – GS), aplinkos apsaugos (toliau – AA) srityje, taip pat Rangovų atsakomybę už DSS, GS, AA bei technologinių reikalavimų pažeidimus. Standartas viešai prieinamas Bendrovės tinklapyje vkj.lt -> aktualu -> rangovams ir tiekėjams. Sutartis su Bendrove sudarę Rangovai privalo susipažinti su Standarto reikalavimais bei juos tinkamai vykdyti.

  - Standartas taikomas:

    - Išorės organizacijoms, kurių darbuotojai vykdo darbus ir/ar teikia paslaugas Bendrovės teritorijoje pagal sudarytas Sutartis su Bendrove;

    - Valstybės institucijų darbuotojams, atliekantiems planinius/neplaninius ir kitus patikrinimus/apžiūras;

    - Atsakingiems už Sutarties vykdymą Darbuotojams;

    - Bendrovės Struktūrinių padalinių vadovams ir jų paskirtiems Darbuotojams, atsakingiems už Sutarčių su Išorės organizacijomis vykdymo kontrolę;

    - Bendrovės DSSA.

  - Standarte nurodyti bendri DSS, GS, CS, AA reikalavimai. Konkrečios DSS užtikrinimo priemonės ir veiksmai, taikomi Standarto 1.2. p. nurodytiems subjektams, pristatomi įvadinio instruktavimo metu prieš pradedant vykdyti darbus Bendrovės teritorijoje.

  - Standartas neapriboja Bendrovės ir Išorės organizacijos teisių priimti ir taikyti griežtesnius reikalavimus, garantuojančius geresnę bei efektyvesnę DSS.

  - Standarto reikalavimai Tiekėjui ir Paslaugų teikėjui yra taikomi vykdomų darbų/teikiamų paslaugų apimtyje.

  - Tiekėjas taip pat privalo susipažinti ir vykdyti Krovinių pristatymo ir krovos standarte nustatytus reikalavimus bei įsipareigoja jų laikytis. Krovinių pristatymo ir krovos standartas viešai prieinamas Bendrovės tinklapyje vkj.lt -> aktualu -> rangovams ir tiekėjams.

  - Leidimų patekti į Bendrovės teritoriją išdavimo tvarka nurodyta Bendrovės leidimų režimo standarte bei aprašyta šio Standarto 6 punkte.

- SĄVOKOS

| Sąvoka arba trumpinys | Sąvokos arba trumpinio paaiškinimas |
| --- | --- |
| AA | aplinkos apsauga |
| Atsakingas už Sutartį asmuo | Bendrovės darbuotojas, kuris Sutartyje su Rangovu yra nurodytas kaip atsakingas už Sutarties vykdymą |
| Bendrovė | UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė |
| Bendrovės įgaliotas asmuo | Bendrovės darbuotojas, kuriam pagal Bendrovės vidaus tvarką yra suteikta teisė pasirašyti ir tvirtinti dokumentus |
| CS | civilinė sauga |
| DLX (DocLogix) | Dokumentų valdymo sistema. |
| DSSA | darbuotojų saugos, sveikatos ir aplinkosaugos darbuotojai |
| DSS | darbuotojų sauga ir sveikata |
| Elektros schema | tai vaizduojami elektros įrengimai, parodantys elektrinį ryšį tarp elementų ir srovės tekėjimo nuoseklumo |
| GS | gaisrinė sauga |
| Informacinė sistema | Bendrovės dokumentų valdymo informacinė sistema SharePoint (pvz.: Bendrovės Intranet Sharepoint DSS tinklapis ir kita) ar kitos e-platformos, skirtos DSS procesų, vidaus teisės aktų bei kitų dokumentų valdymui ir turinio kūrimui. Dokumentą įkėlus į Bendrovės Informacinę sistemą, jis yra patvirtinamas Bendrovės vadovo įgalioto asmens. |
| Instruktavimo lapas | DSSA parengta atmintinė, kurioje pateikti pagrindiniai Bendrovėje taikomi DSS, GS, CS, AA norminių teisės aktų reikalavimai, atliekamų darbų tvarka ir atsakomybės, esami ir galimi pavojai ir rizikos veiksniai Bendrovės teritorijoje; veiksmai, kurių privalo imtis darbuotojai avarijų, nelaimingų atsitikimų atveju bei kiti šiems darbuotojams privalomi žinoti reikalavimai. |
| Išorės organizacija | bendras Rangovo, tiekėjo, paslaugų teikėjo apibrėžimas |
| Leidžiantysis | pagal saugos taisykles eksploatuojant šilumos įrenginius Bendrovės įgaliotas/paskirtas asmuo, atsakingas už tinkamą darbo vietų paruošimą, darbų saugos priemonių, būtinų saugiam darbui ir atitinkančių darbų pobūdį bei darbų vietą, pakankamumą ir jų įgyvendinimą, taip pat atsakingas už leidimo darbams tikslingumą, išsamų darbų vadovo, darbų vykdytojo bei prižiūrėtojo instruktavimą. |
| MAXIMO | Energetinių įrenginių integruota turto valdymo sistema (IBM MAXIMO ASSET MANAGEMENT), kurios vienas iš funkcionalumų yra Nurodymų išrašymo sistemos modulis. |
| Nurodymas | rašytinis leidimas dirbti, kuriame nurodomi reikalavimai saugioms darbo sąlygoms užtikrinti, vykdant nurodytos apimties darbus, kuriame nustatoma darbo vieta, darbo pradžios ir pabaigos laikas ir saugaus darbo atlikimo sąlygos, brigados sudėtis ir už DSS atsakingi asmenys. |
| Operatyviniai perjungimai | operatyvinių darbuotojų arba operatyvinių remonto darbuotojų vykdomos operacijos, valdant elektros ir šilumos įrenginius. |
| Operatyvinis remonto darbuotojas | tai specialiai apmokytas ir parengtas darbuotojas, kuris eksploatuoja veikiančius elektros įrenginius ir gali juose vykdyti operatyvinius perjungimus. |
| OVS | operatyvinis valdymo skyrius |
| Paskyra | darbų vadovo užduotis saugioms darbo sąlygoms užtikrinti, kai darbai vykdomi gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje, kur vienoje darbo vietoje darbus turi atlikti ne mažiau kaip du darbuotojai ir darbų vadovas. |
| Paslaugų teikėjas | įmonė, sudariusi sutartį su Bendrove dėl paslaugų teikimo (pvz. kurjerių ir kitos smulkios paslaugos, nereikalaujančios darbų vykdymo padidintos rizikos darbų zonose). |
| Pavedimas | rašytinė užduotis vienai darbo vietai bei vienai darbo dienai, kurioje nurodyta darbo atlikimo tvarka, būtinos naudoti saugos priemonės bei instrukcijos |
| Prašymas (PDA) | Priedas Nr.1 Prašymas darbams atlikti_RANGOVO PAVADINIMAS ir Priedas Nr.1 WORK APPLICATION_COMPANY NAME (lietuvių ir anglų kalbomis) (1 priedas); |
| Prižiūrėtojas | tai asmuo, kuris atsako už brigados narių saugumą dėl veikiančių įrenginių gamybinių veiksnių poveikio, t. y. prižiūri, kad darbuotojai nepriartėtų prie veikiančių įrenginių ir komunikacijų iki pavojingai mažo atstumo, rūpinasi, kad darbuotojai saugiai prieitų iki darbo vietos bei apsauginių užtvarų, taip pat rūpinasi saugos ženklų tvarka. |
| Prižiūrintysis | elektrotechnikos darbuotojas, paskirtas prižiūrėti elektros įrenginiuose arba jų apsaugos zonose dirbančius ne elektrotechnikos darbuotojus. |
| Rangovas | įmonė, sudariusi sutartį su Bendrove dėl darbų vykdymo (pvz. remonto, derinimo, montavimo ir pan.). |
| Rangovo įgaliotas darbuotojas | Rangovo darbuotojas, kuriam pagal Rangovo vidaus tvarką yra suteikta teisė pasirašyti ir tvirtinti teikiamus dokumentus |
| Ribų aktas | DSS tarpusavio atsakomybės ribų aktas (3 priedas). |
| Subrangovas | įmonė, sudariusi sutartį su Rangovu dėl darbų vykdymo ir (ar) paslaugų teikimo. |
| Sutartis | Bendrovės ir vieno ar keleto Rangovų susitarimas, kurio tikslas – nustatyti sąlygas, kurių pagrindu Rangovas atlieka darbus ar teikia paslaugas Bendrovei nustatytam laikotarpiui. |
| Tiekėjas | bet kuri įmonė, sudariusi sutartį su Bendrove, pagal kurią pristato ir/ar išveža krovinius (pvz. biokuras, šlakas, cheminės medžiagos, atliekos ir t.t.). |
| Ugnies darbai | ugnies, suvirinimo elektra ir dujomis darbai bei kiti darbai, įskaitant, bet neapsiribojant, metalų pjovimo ir (ar) šlifavimo darbai, kurių metu naudojama atvira ugnis ar atsiranda uždegimo šaltinis (kibirkštys, išsilydžiusios medžiagos), įrenginiuose ir gamybinėse patalpose arba veikiančių įrenginių apsaugos zonoje, kurie vykdomi vadovaujantis Nurodymuose nustatytais reikalavimais. |
| Užduotis | instrukcija ir sąlygos darbų vykdymui, būtinos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėms užtikrinti, kai darbai vykdomi gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje. |

- PASIRUOŠIMAS DARBŲ VYKDYMUI. REIKALAVIMAI

  - Prašymas darbams atlikti

    - Tiekėjui ir Paslaugų teikėjui teikti Prašymo darbams atlikti nereikia.

    - Rangovas nedelsiant po Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki užsakytų darbų pradžios Atsakingam už Sutartį asmeniui pateikia užpildytą Prašymą. Taip pat Prašymą Rangovas privalo atnaujinti visais atvejais, nurodytais Standarto 3.1.6 p.

    - Rangovo įgaliotas darbuotojas prašymą pateikia elektroniniu paštu Atsakingam už Sutartį asmeniui. Rangovas prisiima atsakomybę už pateiktų duomenų teisingumą.

    - Prašymas pildomas sutarties pagrindiniam Rangovui nurodant visus galimus darbuotojus sutarties vykdymo laikotarpiu, jų turimus kvalifikacinius pažymėjimus su galiojimo datomis ir transporto priemones.

    - Rangovui nepateikus Prašymo ar Atsakingam už Sutartį asmeniui jo nepatvirtinus (įvertinus gautą prašymą jame rasti neatitikimai, Prašymas užpildytas netinkamai, nevisiškai, nenurodyti reikalingi duomenys ir pan.), Rangovo darbuotojams Bendrovės teritorijoje būti ir vykdyti darbus draudžiama.

    - Prašymas atnaujinamas esant Rangovo darbuotojų (darbų vadovo, darbų vykdytojo, brigados narių), jų pareigų, telefono Nr., kvalifikacinės kategorijos, turimų pažymėjimų terminų pasikeitimams, taip pat pasikeitus naudojamiems automobiliams ir (ar) mechanizmams bei Rangovo įgaliotam asmeniui. Toks Prašymas pateikiamas iš naujo Atsakingam už Sutartį asmeniui.

    - Prašymo pildymo tvarka:

      - Nurodyti darbuotojo vardą, pavardę, telefono numerį formatu 3706*******

      - Pasirinkti pareigas/specialybę iš sąrašo. Jei reikalingo pasirinkimo nėra, pasirinkti artimiausią.

      - Nurodyti sutarties numerį formatu VKJ_S_20**-***. Jei vienas Rangovas sudaręs kelias sutartis, kiekvienai sutarčiai pildomas atskiras Prašymas darbams atlikti.

      - Prie kiekvieno darbuotojo pasirinkti, ar jis gali būti Darbų vadovu, Darbų vykdytoju ar Brigados nariu. Patikslinimas: Darbų vadovas gali būti ir Darbų vykdytoju, ir Brigados nariu. Darbų vykdytojas – brigados nariu.

      - Jei pildomas PDA darbams, kuriuos atliks subrangovų įmonė, būtina dokumentą išsaugoti pavadinimu “RANGOVO PAVADINIMAS (SUBRANGOVO PAVADINIMAS)”. Pildant PDA subrangos darbams, turi būti nurodytas pagrindinės Rangovo sutarties numeris: VKJ_S_20**-***.

      - Dokumento lape “Pažymėjimai”, pasirinkti darbuotoją iš užpildyto sąrašo.

      - Nurodžius darbuotoją, pasirinkti kvalifikacinio pažymėjimo pavadinimą iš sąrašo. Jei norimo pažymėjimo sąraše nėra - nepildyti, jei darbuotojas turi kelis pažymėjimus - atkartoti darbuotoją tiek eilučių, kiek yra skirtingų pažymėjimų. Jei PDA pildomas užsienio Rangovams anglų kalba, pažymėjimo pavadinimą įrašyti kaip nurodo užsienio Rangovas.

      - Įrašyti kvalifikacinio pažymėjimo numerį.

      - Nurodyti kvalifikacinio pažymėjimo galiojimo datą formatu 20YY-MM-DD. Jei kvalifikacinis pažymėjimas galioja neterminuotai – nieko nepildyti.

      - Dokumento lape “Transportas” reikalinga nurodyti: Automobilio ar mechanizmo markę/modelį ir Registracijos Nr. (jei registruotas).

    - Tuo atveju, jeigu Rangovo Prašymas atmetamas, Atsakingas už Sutartį asmuo grąžina Prašymą el. paštu jį siuntusiam Rangovo darbuotojui, nurodant Prašymo atmetimo priežastis.

    - Atsakingo už Sutartį asmens suderintas Prašymas el. paštu siunčiamas Eksploatacijos departamento sistemų ir duomenų analitikui, kuris įkelia duomenis į MAXIMO.

  - Darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktas

    - Tiekėjui ir Paslaugų teikėjui teikti Ribų aktą nereikia.

    - Ribų aktas surašomas visam Sutarties laikotarpiui visiems darbams pagal Sutartį. Nepasirašius Ribų akto vykdyti darbus Bendrovės teritorijoje draudžiama.

    - Ribų aktą rengia ir pasirašo (fiziniu arba skaitmeniniu parašu) Rangovo įgaliotas asmuo ir pateikia elektroniniu paštu Atsakingam už Sutartį asmeniui. Rangovas prisiima atsakomybę už pateiktų duomenų teisingumą.

    - Atsakingas už Sutartį asmuo įvertina pateikto Ribų akto tinkamumą, suderina su DSSA ir, jei jis atitinka reikalavimus, įkelia tvirtinti Bendrovės vadovo įgaliotam asmeniui DLX.

    - Esant būtinybei Ribų akto galiojimo laikas šalių susitarimu gali būti pratęstas, įrašant šalių sutartą terminą bei jį patvirtinant abiejų šalių parašais.

    - Pratęsus darbų atlikimo terminą Ribų akto galiojimas pratęsiamas iki visiško darbų užbaigimo. Ribų akto galiojimo laiko pratęsimas nereiškia darbų atlikimo termino pratęsimo pagal Sutartį (ar jos pakeitimus/papildymus) ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos mokėti Sutartyje numatytas netesybas už vėlavimą atlikti darbus bei neatima Bendrovės teisių, susijusių su netinkamu Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

    - Rangovui pasitelkus darbams vieną ar kelis subrangovus, Bendrovė sudaro Ribų aktą tik su Rangovo įgaliotu asmeniu. Už subrangovų darbuotojų saugą ir sveikatą atsako Rangovas.

    - Viename objekte ar darbo vietoje dirbant dviem ar daugiau Rangovų, paskiriamas už darbų koordinavimą atsakingas Bendrovės įgaliotas asmuo. Viename objekte ar darbo vietoje dirbant vieno Rangovo kelioms brigadoms, paskiriamas už darbų koordinavimą atsakingas Rangovo įgaliotas asmuo. Ribų akto skiltyje „Kiti reikalavimai“ turi būti nurodyta už darbų koordinavimą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos ir kontaktinis tel. Nr.

  - Kiti dokumentai ir reikalavimai

    - Rangovas, norėdamas laikinai pasinaudoti Bendrovės turimais mechanizmais, įrenginiais, įrankiais ar kita specialia įranga, privalo užpildyti ir ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki darbų pradžios pateikti Bendrovės mechanizmų, įrangos, įrankių rangovui perdavimo aktą (2 priedas) el. paštu Atsakingam už Sutartį asmeniui.

    - Rangovas, apie numatomus įsivežti į Bendrovės teritoriją savo turimus įrankius, mechanizmus, įrenginius ar kitą specialią įrangą, reikalingą darbams atlikti ar paslaugoms teikti, privalo užpildyti ir ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki darbų pradžios Atsakingam už Sutartį asmeniui el. paštu pateikti Leidimą įvežti / išvežti materialines vertybes (8 priedas). Atvykus į Bendrovę, prieš patenkant į teritoriją, toks sąrašas pateikiamas apsaugos darbuotojui, kuris sutikrina įvežamų materialinių vertybių atitikimą Leidime nurodytoms. Apsaugos darbuotojas padaro leidimo kopiją, kuri saugoma apsaugos poste. Rangovui išvažiuojant iš teritorijos, apsaugos darbuotojas patikrina išvežamas materialines vertybes, esančias rangovo transporto priemonėje.

    - Rangovas, vykdantis statybos ar rekonstrukcijos darbus, pradėti darbus gali tik paruošęs ir suderinęs su Atsakingu už Sutartį asmeniu:

      - darbų vykdymo projektus, technologines korteles, technines sąlygas, įrengimus, darbo vietas, saugius perėjimus, Rangovui išskirtas teritorijas, patalpas, remontinę įrangą, išdėstymo schemas;

      - bendrą darbų grafiką ir bendras darbų saugos priemones. Darbų vykdymo projektai, kortelės, sąlygos turi būti pridėti prie Nurodymų.

    - Jeigu sutartinių įsipareigojimų vykdymo metu atsiranda poreikis papildyti priemonių sąrašą, užpildomas papildomas sąrašas ir pateikiamas įnešant/įvežant priemones apsaugos darbuotojui, Rangovo atsakingam asmeniui parašu patvirtinant, kad šios priemonės yra įnešamos/įvežamos į Bendrovės teritoriją. Priemonių sąrašo patikrinimą ir apskaitymą, vadovaujantis Bendrovėje nustatyta tvarka, atlieka apsaugos darbuotojai. Šiuo atveju tuščią dokumento blanką Rangovo atsakingas asmuo gali pasiimti ir užpildyti atvykęs į Bendrovės teritorijoje esantį apsaugos postą.

    - Vykdant sutartinius įsipareigojimus įvežant/įnešant medžiagas, detales ar žaliavas apsaugos poste pateikiamas Krovinio važtaraštis arba jo kopija, kurią reikalui esant, padaro apsaugos darbuotojai, su Rangovo atsakingo asmens parašu patvirtinant, kad jos yra įnešamos/įvežamos į Bendrovės teritoriją.

    - Materialinės vertybės išnešamos/išvežamos iš Bendrovės teritorijos tik su Rangovą kuruojančio Bendrovės padalinio vadovo arba Atsakingo už Sutarties vykdymą padalinio vadovo leidimu vadovaujantis įnešamų/įvežamų el. įrankių, įtaisų, įrangos ir kitų priemonių sąrašu.

- ĮVADINIS INSTRUKTAVIMAS

4.1. 	Bendrieji reikalavimai

    - Įvadinio instruktavimo (toliau – Instruktavimo) metu Rangovo darbų vadovas ir darbų vykdytojas supažindinami su pagrindiniais Bendrovėje taikomais DSS, GS, CS, AA norminių teisės aktų reikalavimais, su atliekamų darbų tvarka ir atsakomybėmis, esamais ir galimais pavojais ir rizikos veiksniais Bendrovės teritorijoje, informuojami apie veiksmus, kurių turėtų imtis asmenys avarijų, nelaimingų atsitikimų atveju bei kitais šiems asmenims privalomais žinoti reikalavimais.

  - Rangovo instruktavimas

    - Prieš darbų pradžią patvirtinus Prašymą ir Ribų aktą, Rangovo darbų vadovas ir darbų vykdytojas instruktuojami Bendrovėje nustatyta tvarka, kuri aprašyta sekančiuose punktuose.

    - Instruktavimą sutartu laiku Bendrovės teritorijoje atlieka DSSA ir/arba Atsakingas už Sutartį asmuo ir/arba Atsakingo už Sutartį asmens Padalinio vadovas (nesant DSSA).

    - Atsakingas už Sutartį asmuo turi informuoti Rangovą dėl instruktavimo Bendrovėje. Rangovo darbų vadovas ir darbų vykdytojas privalo suderinti vietą ir laiką su instruktavimą vykdančiu darbuotoju ne vėliau kaip 2 dienos prieš pradedant darbus.

    - Instruktuojami tik Rangovo darbų vadovas ir darbų vykdytojas.

    - Rangovo darbų vadovas ir darbų vykdytojas instruktuoja likusius savo ir Subrangovo darbuotojus (darbininkus, lankytojus, kitus darbuotojus) savo nustatyta tvarka ir yra atsakingas už visų Rangovo ir Subrangovų darbuotojų instruktavimą ir instruktavimo įforminimą bei pateikimą DSSA ar Bendrovės atsakingam darbuotojui to pareikalavus.

    - Po instruktavimo DSSA ir/arba Rangovą kuruojantis Padalinio vadovas įsitikina, ar Rangovo darbuotojai suprato, kaip pavestą darbą atlikti saugiai ir nepakenkti sau ir kitiems darbuotojams. Rangovo darbuotojas, kuris nesuprato, kaip reikia saugiai dirbti ir nepakenkti savo ir kitų darbuotojų sveikatai, turi būti instruktuotas iš naujo.

    - Instruktavimas įforminamas Bendrovės Rangovo ir komandiruoto personalo instruktavimo žurnale (toliau – Žurnale), priedas Nr. 9. Rangovo darbų vadovas ir darbų vykdytojas, pasirašydami Žurnale, patvirtina, kad pateiktą informaciją suprato, geba saugiai dirbti ir užtikrinti likusių savo Rangovo ir Subrangovų DSS, GS, CS, AA reikalavimų vykdymą darbo vietoje.

    - Rangovo darbų vadovas privalo užtikrinti, kad visi Rangovo/Subrangovo darbuotojai būtų susipažinę su šiuo Standartu.

    - Rangovo darbų vadovas ir darbų vykdytojas pakartotinai instruktuojami tuo atveju, kai pasikeičia darbų apimtys ar saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai, ar atsiradus kitoms aplinkybėms, galinčioms turėti įtakos darbuotojų saugai ir sveikatai.

    - Rangovo darbų vadovas 1 kartą per kalendorinius metus ar esant žemiau išvardintiems pasikeitimams, instruktuoja Rangovo/Subrangovo darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais vadovaujantis 4.1.1 punkto reikalavimais:

      - Perkeliant į kitą darbą ar darbo vietą, pakeitus darbo organizavimą;

      - Pradėjus naudoti naujas ar modernizuotas darbo priemones;

      - Pradėjus naudoti naujas technologijas;

      - Pasikeitus ar atsiradus naujai profesinei rizikai;

      - Pakeitus ar priėmus naujus darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus.

  - Tiekėjo ir Paslaugos teikėjo instruktavimas

    - Instruktuojamas tik Tiekėjo ir(ar) Paslaugos teikėjo atsakingas darbuotojas, kuris instruktuoja likusius savo darbuotojus (vairuotojus, vadybininkus ir kitus darbuotojus) savo nustatyta tvarka ir yra atsakingas už visų darbuotojų instruktavimą ir instruktavimo įforminimą bei pateikimą DSSA ar Bendrovės atsakingam darbuotojui to pareikalavus.

    - Tiekėjo ir(ar) Paslaugos teikėjo atsakingas darbuotojas gali būti instruktuojamas šiais būdais:

      - Atvykus į Bendrovę instruktavimui. Instruktavimą atlieka DSSA įforminant instruktavimo faktą Žurnale;

      - Atsakingam už Sutartį asmeniui persiuntus el. paštu Tiekėjo ir(ar) Paslaugos teikėjo atsakingam darbuotojui Tiekėjo ir(ar) Paslaugų teikėjo Instruktavimo lapą. Gavus užpildytą ir pasirašytą (elektroniniu ar fiziniu parašu) Instruktavimo lapą iš Teikėjo ir(ar) Paslaugos teikėjo, yra laikoma, kad Tiekėjo ir(ar) Paslaugos teikėjo atsakingi darbuotojai yra pilnai instruktuoti ir atsakingi už teikiamas paslaugas Bendrovėje.

    - Darbuotojų, atliekančių įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatytas kontrolės funkcijas, instruktavimas įforminamas Žurnale.

  - Leidimas į Bendrovės teritoriją

    - Rangovo darbuotojai į Bendrovės teritoriją įleidžiami pateikus galiojantį darbo, arba asmenį identifikuojantį dokumentą ir vadovaujantis Bendrovei pateiktu Prašymu. Rangovas prisiima atsakomybę, jeigu raštu nepranešęs Bendrovei ir negavęs atitinkamo leidimo, pakeitė darbuotojus ir į Bendrovės teritoriją pateko darbuotojai nenurodyti Prašyme.

- REIKALAVIMAI DARBŲ VYKDYMUI

  - Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai DSS, turi būti išduotas Nurodymas (Nurodymas, bendras ir tarpinis), paskyra, užduotis arba paskyra - leidimas.

  - Bendrovėje yra patvirtinti darbų, kurie vykdomi pagal Nurodymus, paskyras, pavedimus, užduotis arba paskyras - leidimus, sąrašas. Rangovo darbų vadovui Nurodymą išduoda Bendrovės darbuotojas, atsakingas už jų išdavimą.

  - Nurodymai yra išduodami MAXIMO.

  - Suformavus Nurodymą, Bendrovė, vadovaujantis vidiniais Bendrovės procesais, patvirtina ir leidžia ruošti darbo vietą. Bendrovėje paskirtas Leidžiantysis asmuo supažindina Rangovą su paruošta darbo vieta.

  - Užpildyta Nurodymo forma atspausdinama ir pasirašoma 2 egzemplioriais prieš ruošiant darbo vietą. Atspausdintame Nurodyme automatiškai fiksuojama data, laikas ir darbuotojų vardas ir pavardė, kurie: išdavė nurodymą, patikrino/patvirtino nurodymą ir patvirtino leidimą pradėti ruošti darbo vietą. Šis fiksavimas prilygsta darbuotojo fiziniam parašui. Nurodyme fiziniu parašu pasirašo kiti darbuotojai (paruošę darbo vietą).

  - Leidžiantysis darbo vietoje instruktuoja Rangovo darbų vadovą ir darbų vykdytoją, supažindina su DSS užtikrinimo reikalavimais atitinkančia, pagal tikslius nurodymus paruošta darbo vieta bei su darbuotojų saugos darbo vietoje reikalavimais. Leidžiantysis nurodo, kokie remontuojamos schemos įrenginiai lieka su slėgiu ar elektros įtampa, karšti, taip pat yra pavojingi gaisro bei sprogimo požiūriu. Darbo vietos perdavimo metu fiziniu parašu pasirašo Rangovo darbų vadovas, darbų vykdytojas bei Leidžiantysis dirbti.

  - Darbų vadovas yra atsakingas už išsamų darbų vykdytojo ir brigados narių instruktavimą apie darbų vykdymo sąlygas bei saugos reikalavimus. Nurodyme fiziniu parašu pasirašo brigados nariai ir darbų vadovas.

  - Viena Nurodymo kopija pateikiama Leidžiančiajam ir yra saugoma Bendrovės valdymo pulte galiojančių Nurodymų saugojimo segtuve, kita – atiduodama darbus vykdysiančiam Rangovo darbų vykdytojui.

  - Surinkus fizinius parašus ir leidus Rangovo darbuotojams dirbti, Leidžiantysis leidimą dirbti fiksuoja Nurodymų ir pavedimų registravimo žurnale bei operatyviniame žurnale.

  - Kasdieninis leidimas dirbti pagal Nurodymus Rangovams įforminamas užpildžius atitinkamas Nurodymo skiltis. Leidžiantysis apie išduotą leidimą pažymi operatyviniame žurnale.

  - Pasibaigus darbo dienai Rangovo darbuotojai privalo sutvarkyti darbo vietą ir paruošti ją perduoti Leidžiančiajam. Rangovas turi teisę pateikti sutvarkytos darbo vietos nuotrauką, o Leidžiantysis priima sutvarkytą darbo vietą apie tai pažymėdamas Nurodyme. Jei vykdant darbus pagal Nurodymus darbo dienos pabaigoje darbai nėra užbaigti – sutvarkius darbo vietą ir įvertinus ugnies pavojų Nurodymai pridaromi. Įrašas Nurodyme atliekamas tik po to, kai Leidžiantysis, apžiūrėjęs įrenginius, darbo vietą, konstatuoja, kad darbo vietoje nėra žmonių, pašalinių daiktų, įrankių, o pati darbo vieta yra švari ir tvarkinga. Nesutvarkytą darbo vietą priimti draudžiama.

  - Nustačius, kad atliekami Ugnies darbai ar darbai, kurių atlikimas gali sukelti ugnies pavojų, Leidžiantysis po darbo vietos sutvarkymo privalo patikrinti ir įvertinti, ar nėra ugnies pavojaus. Tokio įvertinimo atlikimo rezultatai atžymimi Ugnies darbų leidime prie Nurodymo. Įrašius žymą Nurodyme apie priimtą darbo vietą, Bendrovės budintieji darbuotojai atlieka reikiamus perjungimus, atstato schemą, nuima iškabintus saugos ženklais aptvarus ir uždaro įrenginių remonto operatyvinę paraišką.

  - Nurodymas darbų atlikimui, įskaitant jų atlikimo pratęsimą, išduodamas ne ilgesniam kaip 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminui. Nurodyme pažymėjus apie darbų užbaigimą, Nurodymas Bendrovėje saugomas teisės aktuose nustatytą terminą.

  - Jei pasibaigus Nurodyme numatytam terminui darbai nėra užbaigti, Nurodymo galiojimą gali pratęsti jį išdavęs Bendrovės įgaliotas asmuo. Tokiu atveju abiejų nurodymo egzempliorių skiltyje „Nurodymą pratęsė“ įrašomas naujas Nurodymo galiojimo terminas. Pratęsti Nurodymo terminą leidžiama tik vieną kartą.

  - Tuo atveju, kai elektros įrenginiuose arba jų apsaugos zonose Rangovo darbuotojai vykdys ne elektrotechninius darbus (statybos, dažymo, patalpų valymo ir pan.), skiriamas Prižiūrintysis. Prižiūrintįjį skiria Nurodymą išdavęs asmuo.

  - Tais atvejais, kai darbai atliekami šalia veikiančių įrenginių, Nurodymą išdavusio asmens sprendimu gali būti skiriamas Prižiūrintysis. Jis skiriamas iš Bendrovės vidaus teisės aktais patvirtintų asmenų sąrašo.

  - Esant gamybinei būtinybei Bendrovės operatyviniai (budintieji) darbuotojai turi teisę nutraukti Rangovo vykdomus darbus, apie tai pažymėdami operatyviniame žurnale. Tolimesnę galimybę tęsti darbus Rangovas derina su darbus užsakiusiu Bendrovės darbuotoju. Nutrauktą darbą kitą dieną galima pradėti Leidžiančiajam ir Rangovo Darbų vadovui apžiūrėjus darbo vietą ir patikrinus, ar įvykdytos saugos priemonės.

  - Rangovo darbuotojų statomi pastoliai priimami Rangovo vadovo įsakymu paskirtos komisijos. Už darbų saugą, susijusią su pastolių statymu, ardymu, eksploatacija ir darbu ant jų bei už tinkamą dokumentacijos įforminimą, atsako Rangovo vadovas ar jo paskirtas atsakingas asmuo.

  - Rangovų statybos darbų įforminimas ir vykdymas Bendrovės statiniuose, pastatuose ir teritorijoje organizuojamas, užtikrinant DSS, taikomas atliekant šiuos antžeminius ir požeminius statybos darbus – kasybos, žemės, statybos, surenkamųjų elementų montavimo ir išardymo, perstatymo arba įrengimo, rekonstrukcijos, renovacijos (atnaujinimo), atstatymo, ardymo, griovimo, planinio remonto, smulkaus remonto, dažymo ir valymo, paviršinio vandens nuvedimo ir kitus darbus.

  - Bendrovė ir Rangovas privalo vadovautis saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Bendrovės vidaus teisės aktais, saugos ir sveikatos darbe instrukcijomis ir kitais norminiais dokumentais.

  - Prieš statybos darbų pradžią Rangovas ir Bendrovės įgaliotas asmuo, kurio prižiūrimoje teritorijoje, objekte ar eksploatuojamuose įrenginiuose dirbs, privalo įforminti Ribų aktą, kai statybos darbai bus vykdomi veikiančiuose įrenginiuose ar jų apsaugos zonose, ir ,,Aktą – leidimą” statybos darbams (5 priedas). Šiuose aktuose turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios DSS.

  - Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra - leidimas (6 priedas).

  - Paskyrą - leidimą darbų vadovui išduoda Bendrovės vidaus teisės aktais patvirtintas asmuo, turintis leidimą išduoti Paskyrą-leidimą. Darbų vadovas privalo kontroliuoti, kad būtų įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos DSS priemonės, supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje - leidime.

- RANGOVO DARBUOTOJŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ PATEKIMO IR JUDĖJIMO BENDROVĖJE TVARKA

  - Rangovo praėjimo kortelės išdavimo ir administravimo tvarka:

    - Rangovai į Bendrovės teritoriją patenka ir išvyksta tik pro 1-ąjį apsaugos postą.

    - Rangovo praėjimo kortelė skiriama kiekvienam rangos darbus atliekančiam asmeniui ir išduodama 1-ajame apsaugos poste.

    - Rangovo praėjimo kortelė galioja vieną darbo dieną. Atsakingas už sutarties vykdymą VKJ darbuotojas gali kreiptis į verslo saugos ekspertą el. Paštu kj@ignitis.lt dėl galiojimo laiko prailginimo planinio jėgainės sustojimo metu ar dėl kitų svarbių priežasčių, nurodant rangovo įmonę, darbuotojų vardus ir pavardes bei periodą, kuriuo metu jie dirbs Bendrovėje.

    - Rangovo praėjimo kortelės išdavimas:

      - Rangovo darbuotojas, atvykęs į Bendrovės 1-ąjį apsaugos postą, pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir / ar darbuotojo pažymėjimą apsaugos darbuotojui;

      - Apsaugos darbuotojas įsitikina, kad asmuo yra VKJ rangovų sąraše ir išduoda Rangovo praėjimo kortelę.

    - Jei Rangovo darbuotojo VKJ rangovų sąraše nėra - apsaugos darbuotojas telefonu informuoja verslo saugos ekspertą, kuris susisiekia su Atsakingu už sutarties vykdymą Bendrovės darbuotoju, suderina jo patekimą į Bendrovės teritoriją ir apie tai informuoja apsaugos darbuotojus. Kiekvienas Rangovo darbuotojas gauna asmeninę Rangovo Praėjimo kortelę, su kuria gali patekti į pagal darbų pobūdį reikalingas zonas.

    - Asmenys, kuriems išduotos praėjimo kortelės, privalo žymėtis įeigos kontrolės sistemoje atvykus į Bendrovės teritoriją ir išvykstant iš jos. Judant po Bendrovės patalpas rekomenduojama pasižymėti prie durų įrengtoje įeigos kontrolės sistemoje.

    - Buvimo Bendrovės teritorijoje metu išduotą praėjimo kortelę privaloma turėti su savimi, o ją pametus privaloma kiek įmanoma greičiau informuoti Atsakingą už Sutartį asmenį arba grupės verslo saugos ekspertą tel. Nr. +370 669 61211.

    - Išduotą praėjimo kortelę draudžiama perduoti kitiems asmenims.

    - Esant poreikiui praplėsti praėjimo kortelės zonas, Rangovas kreipiasi į Atsakingą už sutartį asmenį.

    - Rangovo praėjimo kortelės grąžinimas:

      - Rangovo darbuotojas baigęs darbus Bendrovėje pasižymi įeigos kontrolės sistemoje prie 1-ojo apsaugos posto ir praėjimo kortelę grąžina apsaugos darbuotojui.

      - Jei Rangovo darbuotojui suderintas leidimas naudotis praėjimo kortele ilgesnį laiką, tai jis Praėjimo kortelę gali išsivežti su savimi ir Apsaugos darbuotojams grąžina suderintu laiku.

  - Transporto priemonių judėjimo Bendrovės teritorijoje tvarka:

    - Rangovas transporto priemonę palieka svečių automobilių stovėjimo vietoje. Įvažiuoti į Bendrovės teritoriją galima tik esant poreikiui arba jei svečių automobilių stovėjimo aikštelėje nėra vietų;

    - Rangovų transporto priemonių judėjimas Bendrovės teritorijoje galimas tik su leidimu Rangovo transporto priemonei įvažiuoti į Bendrovės teritoriją, kuris išduodamas vairuotojui 1-ajame apsaugos poste;

    - Rangovo transporto priemonė Bendrovės teritorijoje turi būti parkuojama priekiu į išvažiuojamąją pusę;

    - Leidimas turi būti padėtas ant automobilio priekinės panelės, gerai matomoje vietoje;

    - Įvažiuojant į Bendrovės teritoriją, automobilį patikrina apsaugos darbuotojas, ar nėra įvežami draudžiami daiktai ar medžiagos;

    - Leidimas galioja vieną darbo dieną ir, baigus darbus tą dieną, išvykstant turi būti grąžintas apsaugos darbuotojui 1-ajame apsaugos poste;

    - Esant poreikiui įvažiuoti pro kitą Bendrovės įvažiavimą, Rangovas derina su Atsakingu už Sutartį asmeniu.

  - Materialinių vertybių judėjimo į/iš Bendrovės tvarka:

    - Bendrovei priklausančių materialinių vertybių judėjimas į/iš Bendrovės teritoriją galimas tik su leidimu įvežti/išvežti materialines vertybes;

    - Nepateikus pasirašyto leidimo, išvežti/išnešti Bendrovei priklausančias materialines vertybes draudžiama;

    - Leidimo įvežti/išvežti materialines vertybes formą išduoda apsaugos darbuotojas;

    - Įvežant/išvežant Bendrovei priklausančias materialines vertybes į Bendrovės teritoriją, apsaugos darbuotojui turi būti pateikiamas leidimas, kuriame turi būti nurodomas materialinių vertybių sąrašas;

    - Apsaugos darbuotojas patikrina įvežamas/išvežamas materialines vertybes, įsitikina ar faktiškai įvežamos/išvežamos vertybės atitinka leidimą, kuris turi būti patvirtintas Atsakingo už sutarties vykdymą Bendrovės darbuotojo, ir/ar jo tiesioginio vadovo, ir/ar VKJ sandėlio valdymo specialisto;

    - Apsaugos darbuotojas turi teisę patikrinti į Bendrovės teritoriją atvykusio asmens su savimi turimus daiktus, kilus įtarimui, kad bet kuris iš Bendrovės teritorijos išeinantis/išvažiuojantis asmuo gali išnešti/išvežti materialines vertybes arba įnešti/įvežti draudžiamus daiktus ar medžiagas (priedas Nr. 7).

  - Buvimo Bendrovės teritorijoje tvarka:

    - Apsaugos darbuotojas turi teisę patikrinimui pareikalauti pateikti praėjimo kortelę ar asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o Rangovo darbuotojas privalo jį pateikti.

    - Visi Bendrovėje besilankantys asmenys laikosi galiojančių VKJ darbo tvarkos taisyklių, darbo saugos ir priešgaisrinių reikalavimų.

    - Apsaugos darbuotojai turi teisę neįleisti Rangovo darbuotojų, jei jų nėra VKJ rangovų sąraše.

    - Apsaugos darbuotojas turi teisę pareikalauti pateikti turimą praėjimo kortelę bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o Rangovo darbuotojai privalo jį pateikti.

    - Kilus pagrįstam įtarimui, kad Rangovo darbuotojai yra neblaivūs, Apsaugos darbuotojas turi teisę patikrinti jų tapatybę pagal Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, patikrinti blaivumą ir nedelsiant informuoti DSSA ir verslo saugos ekspertą.

- RANGOVO PAREIGOS

  - Rangovas privalo:

    - Gauti visus leidimus, licencijas bei suderinimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, būtinus atitinkamų darbų vykdymui;

    - Užtikrinti DSS, GS, CS ir AA reikalavimų laikymąsi bei darbo higienos sąlygas;

    - Įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi saugiam darbų atlikimui (jeigu būtina ir yra suderinta su Bendrove iš anksto);

    - Aprūpinti Rangovo ir Subrangovo darbuotojus darbo rūbais, įrankiais, įtaisais ir kitomis asmeninėmis ir (ar) kolektyvinėmis  apsaugos priemonėmis bei užtikrinti, kad jos būtų tinkamai naudojamos atliekant darbus;

    - Iš anksto įspėjus Bendrovę, nepradėti darbų ar juos sustabdyti, kai Bendrovės pateiktos medžiagos, įrenginiai, kitas turtas ar dokumentai yra netinkami, kai Bendrovės pateiktų nurodymų dėl darbo atlikimo laikymasis sudaro grėsmę darbo tinkamumui ar darbo saugumui;

    - Nedelsiant žodžiu, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo įvykio raštu, informuoti Bendrovę apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ir avarijas;

    - Įvykus nelaimingam atsitikimui ar avarijai dalyvaujant Rangovo ar Subrangovo darbuotojams, imtis visų įmanomų priemonių galimiems Bendrovės nuostoliams sumažinti, organizuoti ir vykdyti šių įvykių tyrimą, įtraukiant Bendrovės atstovą;

    - Baigus darbus, sutvarkyti darbo vietą, aplinką ir pašalinti darbų metu susidariusias remontines ir kitas atliekas bei grąžinti darbo zoną Bendrovei.

  - Rangovas (jo darbuotojai) taip pat privalo:

    - Bendrovei pareikalavus pateikti Rangovo ir Subrangovo (jų darbuotojų) kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus Bendrovei;

    - Jeigu Rangovo ar Subrangovo darbuotojas nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, toks darbuotojas privalo turėti darbo leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje;

    - Bendrovės teritorijoje dėvėti darbo drabužius su Rangovo ar Subrangovo skiriamaisiais ženklais, asmenines apsaugos priemones.

    - Rangovų elektrotechnikos darbuotojai darbo vietoje privalo turėti energetikos darbuotojo pažymėjimą.

  - Rangovo darbuotojai privalo tausoti Bendrovės turtą.

  - Darbuotojams draudžiama atvykti neblaiviems ar apsvaigusiems, Bendrovės teritorijoje turėti ar vartoti alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas toksines medžiagas. Rangovo darbuotojų iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose etilo alkoholio koncentracija negali viršyti 0,00 promilės. Visi Rangovo darbuotojai turi būti susipažinę su VKJ tinklapyje vkj.lt -> aktualu -> rangovams ir tiekėjams skelbiamu Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų standartu savo įmonėje nustatyta tvarka ir vykdyti jame nurodytus reikalavimus.

  - Rangovas (jo darbuotojai) turi imtis priemonių, kad būtų išvengta neigiamos įtakos ar žalos Bendrovės reputacijai.

  - Rangovas privalo vadovautis saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei Bendrovės vidaus teisės aktais, su kuriais jis buvo supažindintas.

- ATSAKOMYBĖ UŽ PADARYTUS PAŽEIDIMUS

  - Bendrovės darbuotojai turi teisę tikrinti Rangovo vykdomus darbus.

  - Rangovo atsakomybės už pažeidimus taisyklės nurodytos 4 priede.

  - Sustabdžius darbus dėl Rangovo nustatytų pažeidimų pagal Sutarties sąlygas suderinti darbų atlikimo terminai nepratęsiami.

  - Jeigu visuomenės informavimo priemonėse (spaudoje, internete, televizijoje, radijuje ir kt.) dėl Rangovo/Subrangovo ir (ar) jo darbuotojų kaltės paskleista informacija daro žalą Bendrovės reputacijai ir (ar) paviešinti tikrovės neatitinkantys duomenys apie Bendrovę, Bendrovė turi teisę reikalauti Rangovo paneigti paskleistą informaciją, surašant paneigimą. Paneigimas privalo būti išplatinamas naudojantis visuomenės informavimo priemonėmis.

- DARBUOTOJŲ VEIKSMAI ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI

  - Esant ekstremaliai situacijai (suveikus priešgaisrinei signalizacijai ar esant kitokiam pavojui), visi Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, turi palikti darbo vietas ir nepanikuodami, bet nedelsdami, išeiti iš patalpos artimiausiu ir saugiausiu evakuaciniu išėjimu ir susirinkti „Susirinkimo vieta“ ženklu pažymėtoje vietoje. Apie susirinkimo vietų išdėstymą Bendrovės teritorijoje Rangovo darbuotojai informuojami įvadinio instruktavimo metu.

  - Rangovo atsakingas asmuo (darbų vadovas, darbų vykdytojas ar kitas atsakingas asmuo) privalo užtikrinti, kad visi Rangovo ir Subrangovo darbuotojai paliktų darbo vietas.

  - Susirinkimo vietoje Rangovo atsakingas asmuo praneša Bendrovės atsakingam asmeniui tikslų evakuotų darbuotojų skaičių, jeigu evakavosi visi darbuotojai, arba praneša, kiek darbuotojų trūksta, ir laukia tolimesnių nurodymų.

  - Į darbo vietas galima sugrįžti tik gavus Pamainos vadovo arba kito Bendrovės atsakingo asmens žodinį nurodymą.

- APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI

  - Rangovas, vykdantis darbus Bendrovės teritorijoje, privalo laikytis visų aktualių Bendrovės ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymą, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos bei ataskaitų teikimo taisyklių, taip pat kitų atliekų tvarkymą ir aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

  - Rangovui draudžiama naudotis Bendrovės atliekų surinkimo vietomis (konteineriais, aikštelėmis ir kt.), išleisti užterštas nuotekas į Bendrovei priklausančius nuotekų surinkimo tinklus.

  - Užteršęs Bendrovės teritoriją (gruntą, asfaltuotas, betonuotas aikšteles ir pan.) bei neteisėtai išleidęs užterštas nuotekas ar chemines medžiagas/mišinius į nuotekų surinkimo sistemas ar gamtinę aplinką, Rangovas privalo nedelsiant informuoti Bendrovę apie įvykį, pašalinti padarinius, įstatymų numatyta tvarka informuoti atitinkamas institucijas ir atlyginti aplinkai bei Bendrovei padarytą žalą.

  - Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas Rangovas privalo šalinti iš darbo vietos, jei reikalinga – jas kaupti savo konteineriuose. Rangovas privalo laikytis teisės aktuose ir Sutartyje nustatytų reikalavimų dėl atliekų tvarkymo, įskaitant, bet neapsiribojant, informuoti Bendrovę apie išvežamų atliekų kiekį, pateikti originalius dokumentus, patvirtinančius atliekų utilizavimą ir atlikti kitus Sutartyje įtvirtintus reikalavimus .

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Remonto ir priežiūros skyriaus vadovas yra atsakingas už Rangovų darbų organizavimo standarto įgyvendinimą bei kontrolę.

- PRIEDAI

1 priedas. Prašymo darbams atlikti forma;

2 priedas. Bendrovės mechanizmų, įrangos, įrankių Rangovui perdavimo forma;

3 priedas. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybių akto forma;

4 priedas. Atsakomybės už saugos reikalavimų pažeidimus taisyklės;

5 priedas. Aktas leidimas Statybos darbams vykdyti;

6 priedas. Paskyra leidimas;

7 priedas. Daiktų, medžiagų, kurias draudžiama įvežti/ įnešti į teritoriją sąrašas.

8 priedas. Leidimas įvežti / išvežti materialines vertybes.

9 priedas. Rangovų instruktavimo žurnalas.